Distribuidora General de Panamá · Plataforma de Bodegas, Despacho y Rutas

Auditoría, pruebas y pase a producción (v3)

9 de octubre de 2026 · Automind Group · rama v3-produccion (github.com/msb70/DGP)

# Resumen ejecutivo

La v2 no estaba en condiciones de operar con datos reales: la base de datos estaba abierta a cualquiera con la clave pública, no había inicio de sesión y varios fallos hacían que se perdieran datos o se registrara evidencia inventada sin que nadie lo notara. La v3 corrige los 6 hallazgos críticos y 7 de los altos, añade el módulo de usuarios y permisos, WhatsApp Business y la estructura de Zoho.

- Seguridad: inicio de sesión, 15 roles y 35 permisos editables; la base de datos impone los permisos (RLS), no el navegador. Auditoría inmutable con el usuario real.

- WhatsApp Business: avisos de salida y demora con plantillas de Meta, estados entregado/leído y respuestas de clientes por webhook firmado.

- Zoho: sincronización de clientes, artículos y órdenes de venta, y registro del envío verificado (paso 7) en Inventory. Falta solo cargar las credenciales.

- Pruebas: 25 escenarios E2E en navegador con base real y RLS, ~45 aserciones de seguridad en SQL y 5 pruebas unitarias. Todas en verde. Las pruebas encontraron y se corrigieron 6 fallos que habrían salido a producción.

- Estado: Edge Functions desplegadas en Supabase; frontend v3 desplegado como vista previa en Vercel. Pendiente de tu aprobación: aplicar la migración a la base (corta la demo actual) y crear el primer administrador.

Lectura honesta: esto deja la plataforma segura y verificable, pero no "lista para operar" del todo. Tres temas siguen siendo riesgo de negocio y no de código: planes gratuitos (Vercel no comercial, Supabase sin copias), servicios de mapas públicos sin garantía, y decisiones de mapeo con Zoho que solo DGP puede confirmar.

# Hallazgos de la auditoría

Revisión del código (torre, app del conductor, capa de datos, IA), del esquema y políticas de Supabase (con el asesor de seguridad del proyecto) y del despliegue.

| ID | Severidad | Hallazgo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Crítico | Base abierta: políticas RLS "demo_all" permitían leer, modificar y borrar todas las tablas con la clave anon publicada en js/config.js (clientes, teléfonos, firmas, costos). | Corregido: RLS por rol en 33 tablas; anon sin acceso. |
| H-02 | Crítico | Sin autenticación: el "usuario" se elegía en un desplegable del navegador; los roles eran solo visuales. | Corregido: Supabase Auth, perfiles, matriz de permisos aplicada por la base. |
| H-03 | Crítico | Proxy de IA preparado para desplegarse con --no-verify-jwt y sin control: cualquiera con la URL consumía la clave de Anthropic. | Corregido: exige sesión y permiso ia.usar, límites de tokens y tamaño. |
| H-04 | Crítico | Si Supabase fallaba, la app pasaba en silencio a modo local (localStorage): el usuario trabajaba y nada llegaba a la base. | Corregido: en producción no hay modo local; pantalla de error y reintento. |
| H-05 | Crítico | Auditoría falsificable y borrable: el actor lo escribía el navegador y "Reiniciar operación" borraba la auditoría. | Corregido: actor y usuario sellados por el servidor; triggers impiden UPDATE/DELETE. |
| H-06 | Crítico | Evidencia inventada: sin GPS se generaba una posición junto al cliente (check-in "válido") y el odómetro venía prellenado. | Corregido: sin GPS queda "SIN GPS" con alerta; odómetro obligatorio y validado. |
| H-07 | Alto | Lecturas truncadas a 1.000 filas (tope de PostgREST) sin aviso: auditoría, eventos, posiciones y líneas se perdían en pantalla. | Corregido: paginación de 1.000 en 1.000. |
| H-08 | Alto | La torre recargaba todo el histórico cada 10 s: se vuelve más lenta cada día de operación. | Corregido: operación por ventana (abiertos + 3 días) e historiales por últimos N. |
| H-09 | Alto | Errores de guardado sin capturar: si la base rechazaba algo, el usuario no se enteraba. | Corregido: manejador global con mensajes de negocio. |
| H-10 | Alto | Cola offline del conductor: un error permanente bloqueaba toda la cola; la cola era compartida entre usuarios del mismo teléfono. | Corregido: cola por usuario; errores permanentes aparte y visibles. |
| H-11 | Alto | Vista v_torre con SECURITY DEFINER (alerta de Supabase): saltaba las políticas. | Corregido: security_invoker. |
| H-12 | Alto | XSS almacenado posible: ~195 interpolaciones sin escapar en tablas HTML con datos importados (Zoho, CSV). | Mitigado: la base quita < y > en maestros y operación; escapar en la UI queda como deuda. |
| H-13 | Alto | Clientes sin zona (como llegan de Zoho) rompían el render completo de la torre. | Corregido (detectado por las pruebas E2E). |
| H-14 | Medio | PIN de personas en texto plano. | Corregido: PIN anulados; acceso con Auth. |
| H-15 | Medio | Librerías desde CDN sin versión fija (supabase-js@2 flotante) y sin cabeceras de seguridad. | Corregido: librerías en vendor/, CSP, HSTS, X-Frame-Options, Permissions-Policy. |
| H-16 | Medio | OSRM y Nominatim públicos (sin SLA; Nominatim prohíbe uso intensivo) y teselas de openstreetmap.org. | Pendiente: OSRM propio o Google; MapTiler/Stadia para mapas. |
| H-17 | Medio | Planes gratuitos: Vercel Hobby es no comercial; Supabase Free se pausa y no tiene copias PITR. | Pendiente: Vercel Pro y Supabase Pro antes de operar. |
| H-18 | Medio | Firmas y fotos en base64 dentro de la base. | Pendiente: mover a Supabase Storage. |
| H-19 | Medio | El conductor puede modificar cualquier columna de su propia ruta (no solo estados). | Pendiente: acciones del conductor vía RPC con columnas limitadas. |
| H-20 | Medio | Avisos internos (Telegram) siguen simulados. | Pendiente: decidir canal (bot de Telegram o plantillas internas de WhatsApp). |
| H-21 | Bajo | CSP necesita unsafe-inline por manejadores onclick en el HTML. | Pendiente: mover a addEventListener. |
| H-22 | Bajo | La base de producción contiene los datos de la demo (pedidos ficticios). | Pendiente: decidir limpieza antes del arranque. |

# Lo que se construyó

## Usuarios, roles y permisos

- Inicio de sesión con correo y contraseña (Google Workspace listo para activar). Primer acceso obliga a cambiar la contraseña temporal; recuperación por correo.

- Vista "Usuarios y permisos": alta con contraseña temporal o invitación, edición de rol, persona y bodega, activar/desactivar (corta el acceso al instante), restablecer contraseña.

- Matriz editable de 15 roles × 35 permisos (vistas, operación, administración) y creación de roles copiando otro. Administración siempre conserva todo.

- Reglas que la base hace cumplir: nadie se cambia su propio rol, siempre queda un administrador activo, un auto-registro entra sin rol, el conductor solo ve y modifica sus rutas.

- Registro de seguridad: altas, cambios de rol y de matriz sellados por el servidor; últimos accesos.

## WhatsApp Business (Cloud API)

- Edge Function "whatsapp": envío por plantilla (salida de ruta y demora), reintentos con límite, errores permanentes de Meta marcados como fallidos, webhook con firma HMAC para estados y respuestas.

- Teléfonos normalizados a formato internacional de Panamá; avisos sin teléfono o sin plantilla quedan señalados para corregir.

- Vista "Integraciones": probar conexión, activar envío real, mensaje de prueba, comparar plantillas con Meta, reintentar avisos y ver respuestas de clientes.

## Zoho Books / Inventory

- Edge Function "zoho" con OAuth (refresh token en secretos), caché del token y reintento ante límite de tasa.

- Sincroniza clientes, artículos y órdenes de venta confirmadas; no pisa pedidos ya planificados ni datos logísticos cargados a mano; cada ejecución queda en un registro.

- Paso 7 real: crea paquete con las cantidades verificadas (no las facturadas) y el envío en Inventory; sin Zoho activo queda simulado y marcado como tal.

## Endurecimiento de la app

- Modo producción sin modo local, sin "Reiniciar operación", sin claves en el navegador; IA solo vía servidor con sesión.

- App del conductor: sesión propia, cola offline por usuario, sin GPS ni odómetro inventados.

# Pruebas

| Suite | Cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- |
| SQL de seguridad | Anon sin acceso, auto-registro sin privilegios, permisos por rol (planificador, verificador, conductor, ejecutivo, admin), auditoría sellada e inmutable, último admin, WhatsApp, HTML inyectado, idempotencia de la migración | OK |
| Unitarias (Deno) | Mapeo Zoho (unidades, códigos, cantidades verificadas) y mensajes de WhatsApp | 5/5 OK |
| E2E navegador | Login y cambio de clave; alta de usuarios; matriz; planificación; intentos de saltarse la UI vía API; Zoho; conductor (solo sus rutas, salida, entregas, combustible, demora); WhatsApp y webhook; día completo bodega → verificador → encargado → costos → incentivos; desactivación | 25/25 OK |

Cómo se probó: Postgres 16 con el esquema real, la migración v3 y los datos de la demo; un emulador de la API de Supabase que ejecuta cada consulta con el rol y el usuario del token (las políticas reales deciden); las cuatro Edge Functions reales en Deno; Meta y Zoho simulados. Comandos en tests/README.md.

Fallos encontrados por las pruebas y corregidos: auditoría y alertas rechazadas a usuarios sin permiso de lectura; alta de roles y permisos fallaba por una columna id inexistente; el verificador no podía liberar la ruta; la torre se caía con clientes sin zona; el proxy de IA respondía 500 antes de pedir sesión; condición de carrera al firmar.

# Riesgos y limitaciones

- Sin prueba contra Zoho ni Meta reales. La lógica está probada contra simuladores con el formato documentado de sus APIs. El primer día con credenciales hay que validar mapeo y plantillas con datos reales.

- Plantillas de WhatsApp: sin aprobación de Meta no sale ningún aviso a clientes (fuera de la ventana de 24 h). La aprobación tarda de minutos a días.

- Datos de Zoho por confirmar con DGP: ¿las cantidades en Zoho están en cajas o unidades? ¿qué número de contacto usar como código? ¿las órdenes se facturan antes de despachar? ¿qué campo guarda el ejecutivo de cuenta?

- Planes gratuitos: operar en Vercel Hobby viola sus términos; Supabase Free no tiene copias recuperables. Coste combinado de pasar a Pro: ~USD 45/mes.

- Mapas y rutas: servidores públicos de OSRM/Nominatim pueden bloquear o caerse sin aviso; afecta la planificación, no la seguridad.

- Deuda de UI: escapado de HTML en las tablas (mitigado en la base) y acciones del conductor sin restringir por columna.

# Próximos pasos

- Miguel: aprobar la aplicación de supabase/v3_produccion.sql a la base (corta la demo v2; los datos no se borran).

- Miguel: crear tu usuario en Supabase → Authentication → Add user (Auto Confirm) y avisarme el correo para darle rol de administración.

- Miguel: desactivar el auto-registro en Supabase Auth y fijar la Site URL (docs/PASE_A_PRODUCCION.md, paso 3).

- DGP: token permanente de WhatsApp, Phone Number ID, WABA ID y App Secret; enviar a aprobación las dos plantillas.

- DGP: credenciales de Zoho (Self Client) y respuestas a las 4 preguntas de mapeo.

- Automind: cargar secretos, pruebas con datos reales, merge a main y piloto con 1–2 rutas antes de extender a la flota.

- Comercial: decidir planes Pro (Vercel, Supabase) y servicio de mapas antes de la primera semana de operación.

- Seguridad: revocar el token de GitHub de prueba que quedó en el Mac (pendiente desde el 18-sep).